重振再生资源雄风  助力乡村振兴战略

湖北金城大厦（集团）实业公司

近年来，湖北金城大厦（集团）实业公司坚持绿色发展理念，实施再生资源振兴工程，助力乡村振兴战略，促进了企业转型升级，获得了良好的社会效益、环境效益和经济效益。2018年，企业实现再生资源销售3.3亿元，增长10.3%。今年1—9月实现销售3.8亿元，增长46.2%。

一、以绿色发展理念为引领，实施再生资源振兴工程

再生资源是供销社的传统业务，曾经是金城集团的主营业务，有过辉煌的历史，巅峰时期将业务延伸到了俄罗斯、越南等国家，年销售达到近10亿元。因受多重因素影响，业务一度萎缩，但重振再生资源雄风、再造一个新金城一直是金城人的梦想。近年来，我们认真贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述以及中央、省、市关于深化供销社综合改革系列文件精神，坚持绿色发展理念，抢抓荆门市大力发展循环经济的机遇，自2017年开始着手实施再生资源振兴工程，在服务乡村振兴中展现新作为实现新发展。总体构想是，新组建湖北金城再生资源科技有限公司，投资2.8亿元，在五年内建成“一园一网五中心”。“一园”，即建设金城再生资源科技产业园，其中，一期工程投资5000万元，二期工程投资8000万元，总建筑面积3.78万平方米，由2栋厂房、2栋仓库、1栋办公楼和1栋研发楼组成；“一网”，即再生资源回收网络建设，在乡村和城市社区建设800个绿色回收网点，总投资1亿元；“五中心”，即在东宝、沙洋、钟祥、京山、屈家岭建设5个分拣中心，总投资5000万元。项目全部建成后，年可处理各类再生资源10万吨以上，年实现销售10亿元、利税5000万元，解决200人就业。

二、以园区建设为抓手，充分发挥龙头带动辐射作用

园区在再生资源产业链中居于龙头地位。荆门市供销社对建设金城再生资源科技产业园高度重视，王卫华主任先后4次带队到浙江、江苏等地考察，多次向市、区政府汇报，与相关部门磋商，积极争取支持。2018年，我们在荆门市掇刀区·高新区循环经济产业园征地77亩，9月27日举行开工仪式，10月上旬正式动工建设，今年4月基础设施建设竣工，5月份设备安装到位。短短7个月时间，一片荒地上崛起了一座现代化的产业园。

荆门是湖北省的农业大市，全市现有大小农机30多万台，每年报废近6万台。同时，城乡“白色污染”也成为不容忽视的环境问题。为此，产业园一期工程引进国内领先的技术设备，于今年6月率先建设旧农机报废拆解区和一条废塑料（PET）瓶片生产线。目前，废塑料（PET）瓶片每天的产能从最初的几百公斤上升到15吨，9月份突破400吨。原料除来自荆门及其周边地区，还开辟了重庆、西安等外埠进货渠道。生产的白色、蓝白和绿色再生聚酯瓶片均通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，产品主要销往广东、江苏、江西、武汉等省市。旧农机拆解分别被东宝区、掇刀区和漳河新区农机局认定为唯一定点回收授牌单位，对3个区的报废农机实行定点回收。目前，已回收报废农机300台，拆解290台。

下一步，我们将从三个方面发力，一是增添废塑料（PET）瓶片生产线设备，尽快将产能提升到每年5000吨以上。明年上半年安装年产能25000吨的第二条废塑料（PET）瓶片生产线，确保在2020年完成一期工程建设，产品向造粒、拉丝、改性等转型，提高附加值，增强竞争力；二是争取京山市、钟祥市和沙洋县农机局支持，将金城列为该市（县）旧农机回收拆解定点单位，实现全市农机回收全覆盖，扩大旧农机拆解线产能，实现年回收拆解旧农机2000台以上；三是提前谋划，在2021年完成二期工程建设。届时，一个环境美、标准高、无污染、效益好的现代化园区将精彩呈现，使金城集团的规模、实力、形象和效益再上新台阶。

三、以行业协会为依托，加快推进新型网络体系建设

网络体系是再生资源产业链的龙身，为产业园提供强大的原料支撑。金城集团牵头成立荆门市再生资源行业协会，发展会员102个。充分发挥会长单位的优势，与各县市区供销社紧密合作，目前，已发展再生资源回收网点565个，确保到2020年达到800个，建成5个分拣中心，建立起覆盖全市城乡的再生资源回收网络体系，打造“村级回收+县域分拣+产业园加工拆解、综合利用”新模式。

当前，垃圾分类成为新时尚。我们紧跟时代步伐，创新思路，助推生活垃圾分类向“减量化、资源化、无害化”深入发展，努力探索走出一条别具特色的再生资源回收网络和生活垃圾分类系统“双网融合”之路，为人居环境整治担当起应有的社会责任。积极与中国联通、祥泰环保、社区等单位无缝衔接、协调合作，今年10月15日以东宝区铁路和谐园小区为试点单位，投入新型智能生活垃圾分类设备，采用“四分法”开始试运行。在试点成功的基础上，积极争取市委市政府支持和相关政策扶持，在东宝区所辖各小区分别安装一个智能生活垃圾分类设备，再逐步辐射至全市，形成“互联网+垃圾分类+专业运送+循环利用”的“四位一体”网络新格局。

站在乡村振兴的时代潮头，乘着乡村振兴的强劲东风，金城集团将积极践行为农服务的初心和使命，坚定不移把再生资源回收利用业务做优做强做大，为服务乡村振兴、建设美丽荆门贡献更大的金城力量！